Dodatok č. 2                                                                                                                                              k

Zmluve na poskytnutie služby

Vypracovanie projektovej dokumentácie – Objekt na cyklotrase – Štefánikova brána

Objednávateľ:				       Mesto Vrbové

so sídlom: 	       Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové

zastúpenie: 	       Ing. Ján Jánoška, primátor mesta 				IČO : 		       00313190

DIČ: 		        2020531040

Bankové spojenie:    VÚB

Číslo účtu:                 IBAN: SK78 0200 0000 0000 2712 7212

Poskytovateľ:		obchodné meno:      Ing. arch. Zuzana Tyrolová – CADART

sídlo:		        Royova 9, 921 01 Piešťany

IČO: 		        34217703

Bankové spojenie:    VÚB

Číslo účtu:	        IBAN: SK35 0200 0000 0081 5484 1212

Zapísaná v registri:   Okresný úrad Piešťany, v živnostenskom registri

č. 204-4213

Na základe ústnej žiadosti poskytovateľa dňa 28.10.2014,  sa zmluvné strany dohodli na predlžení termínu splnenia predmetu plnenia zmluvy z dôvodu, že sa v priebehu plnenia predmetu zmluvy vyskytla:

- potreba doriešenia spôsobu prevádzky objektu v širšom kontexte a s tým súvisiace zásahy  do projektu stavby,

- potreba hľadania alternatívnych riešení  v súvislosti s požiadavkami  Slovenského vodohospodárskeho podniku ako správcu vodnej nádrže Čerenec,

- nevyhnutnosť  doriešiť  vzájomné spolupôsobenie s projektantmi  plánovanej cyklotrasy, ktorej má byť objekt súčasťou

Vzhľadom na vyššie uvedené  zmluvné strany uzavreli tento dodatok.

V zmluve sa mení čl. II Doba plnenia takto:

- Poskytovateľ služby sa zaväzuje poskytnúť službu bližšie špecifikovanú v čl. I najneskôr

do 31.12.2014.

- Doba plnenia sa predlžuje o dní omeškania s poskytnutím súčinnosti objednávateľa, resp. o dní počas ktorých sa má k projektovej dokumentácií vyjadriť autorka projektu.

Ostatné ustanovenia „Zmluvy“ ostávajú nezmenené.

Vo Vrbovom dňa   30.10.2014

Objednávateľ					Poskytovateľ:

Ing. Jánoška Ján, v.r.				Ing. arch. Zuzana Tyrolová  - CADART, v.r.	primátor mesta