IZ   22/14/61/14

Dodatok č. 1                                                                                                                                              k

Zmluve na poskytnutie služby

Vypracovanie projektovej dokumentácie – Objekt na cyklotrase – Štefánikova brána

Objednávateľ:				       Mesto Vrbové

so sídlom: 	       Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové

zastúpenie: 	       Ing. Ján Jánoška, primátor mesta 				IČO : 		       00313190

DIČ: 		        2020531040

Bankové spojenie:    VÚB

Číslo účtu:                 IBAN: SK78 0200 0000 0000 2712 7212

Poskytovateľ:		obchodné meno:      Ing. arch. Zuzana Tyrolová – CADART

sídlo:		        Royova 9, 921 01 Piešťany

IČO: 		        34217703

Bankové spojenie:    VÚB

Číslo účtu:	        IBAN: SK35 0200 0000 0081 5484 1212

Zapísaná v registri:   Okresný úrad Piešťany, v živnostenskom registri

č. 204-4213

Na základe ústnej žiadosti poskytovateľa dňa 8.9.2014,  sa zmluvné strany dohodli na predlžení termínu splnenia predmetu plnenia zmluvy z dôvodu, že  sa zistila v priebehu plnenia predmetu zmluvy potreba geometrického  zamerania širšieho okolia miesta osadenia objektu ako aj vodovodu, na ktorý bude objekt napojený a predmet plnenia nebolo možné z toho dôvodu dokončiť.

Vzhľadom na vyššie uvedené  zmluvné strany uzavreli tento dodatok.

V zmluve sa mení čl. II Doba plnenia takto:

- Poskytovateľ služby sa zaväzuje poskytnúť službu bližšie špecifikovanú v čl. I najneskôr

do 31.10. 2014.

- Doba plnenia sa predlžuje o dní omeškania s poskytnutím súčinnosti objednávateľa, resp. o dní počas ktorých sa má k projektovej dokumentácií vyjadriť autorka projektu.

Ostatné ustanovenia „Zmluvy“ ostávajú nezmenené.

Vo Vrbovom dňa   30.9.2014

Objednávateľ					Poskytovateľ:

Ing. Jánoška Ján, v.r. 				Ing. arch. Zuzana Tyrolová  - CADART , v.r.

primátor mesta